**Informe de reunión de inicialización**

Fecha de reunión: 12/10/2020

Involucrados: todos los miembros de ambos grupos.

Plataforma de comunicación: Canal de Discord.

La reunión funciono como iniciadora del proyecto a realizar y además como punto de comunicación para las tareas del sprint 1.

Inicialmente se llevó a cabo un intercambio de información donde cada grupo, como gestor de proyecto, describió de que se trata el proyecto que están gestionando y que es lo que pretende que el otro grupo desarrolle. De esta manera se logró un entendimiento general de los productos a desarrollar.

Luego se llevó a cabo un intercambio de documentos a través de un canal de texto en Discord propio de cada grupo. Se le proveyó a cada grupo de desarrollo la lista de requerimientos con las user stories y un documento con las actividades a desarrollar por cada miembro de este. Seguido a esto cada grupo realizo una vista general de los documentos y se consultaron las dudas generadas. Se planteó que el resto de las dudas que se generen sobre estos documentos sean consultadas por este medio o, si se prefiere, por el grupo de Whatsapp el cual comparten ambas comisiones.

Se estableció que las dudas que surjan desde este punto en adelante por fuera de las próximas reuniones se hagan tanto a través de este grupo de Whatsapp compartido como del canal del Discord.

Cada grupo comunico cuales eran las fechas planteadas para las próximas reuniones, ya sean de monitoreo y de otra índole. Se estableció una segunda reunión general para el día 20/10/2020.

Con respecto al desarrollo del software, se consensuó el uso de Java como lenguaje de programación para ambas partes. Además, ambos grupos se comprometieron a la creación de un GitHub donde irán subiendo los archivos de software a medida que los mismos sean producidos.