**Minuta de Reunión de Fin de Sprint 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Equipo de Gestión | Grupo 1 |
| Equipo de Implementación | Grupo 2 |
| Fecha | 22/10/2020 |
| Sprint que se evalúa | Sprint 1 |
| Objetivos cumplidos | * Diseño del diagrama de clases * Diagrama Entidad Relación de la BD * Desarrollo de la base de datos * Alta de usuarios * Login y Logout de usuarios * ABM de establecimientos * Asociar responsable a establecimiento |
| Objetivos pendientes | * Todos los objetivos fueron cumplidos. |
| Correcciones a realizar |  |
| Observaciones |  |

**Análisis de sprint 1**

Como se menciona en el documento de análisis de la planificación, uno de los puntos que se evaluó y se pretende revisar para el segundo sprint, es la estimación de los tiempos para las actividades y las fechas de las mismas. Muchas actividades no fueron realizadas en los tiempos planteados en cuanto a duración. Con la experiencia obtenida de este primer sprint nos proponemos realizar estimaciones más acordes a la realidad del proyecto. También se pretenderá realizar la inicialización del sprint 2 lo antes posible para que no sea necesario readecuar las tareas a esta demora en el comienzo de las actividades, lo cual acotó bastante los tiempos para ultimar detalles en este primer sprint.

En vista a como resultaron los monitoreos y como se llevó el control en cada uno, llegamos a la conclusión de que sería mejor replantearlos, ya que, al ser un monitoreo por actividad, muchas veces en ese monitoreo revisábamos actividades previas para ver su estado, lo cual resultaba inconsistente con lo que se pretendía en este monitoreo de una actividad en particular. Por esto, ahora las actividades de monitoreo serán del tipo ‘puntos de control’ donde se evaluará que es lo desarrollado hasta el momento, se harán las anotaciones pertinentes al estado pretendido de cada actividad para el día del control y, además, se actualizarán los estados de las actividades revisadas en puntos de control previos, si las mismas lo requieren.

Muchas de las reuniones, que se planteaban de larga duración, pensándolas en un contexto un poco alejado al contexto en el cual se desarrolla este proyecto duraron mucho menos de lo pensado e incluso se aprovecho el tiempo para realizar otras reuniones planificadas en ese tiempo sobrante. En base a esto nos planteamos la idea de acortar los tiempos de reunión y respetar los tiempos acordados. En vista de esto y de que no se pretende molestar mucho a la otra comisión, varias ‘reuniones’ o puntos de control serán replanteados para que sean consultas de texto por alguno de los medios de comunicación, ya sea WhatsApp o Discord.

Las reuniones de capacitación pretendían servir como una ayuda ante problemas de desarrollo por un bajo nivel de conocimiento en las tecnologías necesarias para el desarrollo del proyecto. En vista de la primera reunión y del estado observado del equipo implementador, se decidió no realizar este tipo de reuniones para los próximos sprint y dejar a criterio de este equipo la necesidad de un apoyo extra, informando de esto al equipo gestor lo antes posible.

En cuanto a la idea de las reuniones diarias del equipo de gestión, las mismas no resultaron como se pretendían, o no eran necesarias o constaban de breves diálogos, por lo tanto, la documentación de las mismas se resumió en 2 informes, 1 por cada semana. Esto dio pie a plantear que las próximas reuniones de gestión sean de esta manera (2 por semana), donde se traten los temas del proyecto con una visión más general y, si es necesario, puntualizar algún aspecto especifico. El resto de la comunicación necesaria se puede realizar por los canales de comunicación existentes.

Se hablo sobre la necesidad de hacer una buena identificación y división de tareas que se puedan realizar en paralelo para una buena distribución de las actividades y así lograr una mayor eficiencia en el uso del equipo, tanto el de gestión como el de implementación.

Grupo 1 (Gestor):

* Carranza, Franco Lautaro
* Michelis, Manuel Octavio
* Montano, Mauro
* Quijano, Martín Nahuel
* Stessens, Alejandro Alberto

Grupo 2 (Implementador):

* Loza, Carlos Ignacio
* Gimenez, Ezequiel
* Sacomani, Franco
* Stiep, María Sol
* Vera, Nicolas Alejandro