**Minuta de Reunión de Fin de Sprint 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Equipo de Gestión | Grupo 1 |
| Equipo de Implementación | Grupo 2 |
| Fecha | 05/10/2020 |
| Sprint que se evalúa | Sprint 2 |
| Objetivos cumplidos | * Actualización del diagrama de clases * Actualización del diagrama Entidad Relación de la BD |
| Objetivos pendientes | * Consulta de datos de salud de establecimiento * Consulta de datos de salud de distrito * Consulta de datos de salud de una región sanitaria * Consulta de datos de salud de una provincia * Consulta de datos a nivel nacional * ABM entrada de seguimiento |
| Correcciones a realizar |  |
| Observaciones |  |

**Análisis de sprint 2**

Si bien se considera que la planificación para este sprint fue más acorde a la realidad de las actividades, la mayoría de las mismas no fueron realizadas. Esto se debió, según comunicó el equipo de implementación, a que se encontraban faltos de tiempo debido a actividades de otras materias. Por lo tanto, se pretende hacer un análisis de los requerimientos indispensables y darles prioridad en el próximo sprint a realizar.

El cambio en la forma de los monitoreos, como habíamos planteado en el sprint anterior, resulto mucho más efectiva y fácil de organizar.

Los tiempos planteados para las reuniones, los controles, etc., resultaron más acertados en este sprint.

Se habló con la comisión implementadora sobre la importancia de realizar las actividades y la misma se comprometió a hacer un mejor trabajo en el sprint 3, donde esperan contar con tiempo adicional.

Grupo 1 (Gestor):

* Carranza, Franco Lautaro
* Michelis, Manuel Octavio
* Montano, Mauro
* Quijano, Martín Nahuel
* Stessens, Alejandro Alberto

Grupo 2 (Implementador):

* Loza, Carlos Ignacio
* Gimenez, Ezequiel
* Sacomani, Franco
* Stiep, María Sol
* Vera, Nicolas Alejandro