**Análisis**

**Planificación inicial versus ejecución**

En base a los datos provistos por el diagrama de actividades inicial y el resultante se hizo un análisis sobre la planificación.

Como se puede apreciar en los diagramas, muchas de las fechas iniciales de las actividades no se respetaron. Según lo charlado en las reuniones de monitoreo, esto se debió a que tanto la comisión implementadora como la de gestión se encontraban realizando actividades de otras materias.

Como las diferencias entre la planificación inicial y como resulto la ejecución se debieron a que los grupos se encontraban realizando otras tareas por fuera del proyecto, lo único que se puede concluir es que sigue siendo importante reforzar el cumplimiento de las actividades a tiempo.

No se lograron cumplir la mayoría de las actividades de desarrollo.