**Informe de reunión semanal 1**

Fecha de reunión: 12/11/2020

Involucrados: Todo el equipo de gestión.

Como la comisión implementadora se encuentra, según nos informaron, ocupada con otras actividades y no pudieron dedicarle al desarrollo, revisamos los requerimientos pendientes del Sprint 2.

Se habló sobre lo que había quedado sin implementar de este Sprint, que incluye todas las consultas de datos y el ABM de la entrada de datos de establecimiento.

Revisamos la posibilidad de determinar una prioridad a los requerimientos, pero como estos no dependen fuertemente uno de otro, dejamos que los implementadores los hagan como puedan ya que consideramos que esta idea no ayudaba mucho y si comenzaron a implementar un requerimiento en particular solo los íbamos a entorpecer.

Al día de la fecha se esperaba que esté finalizada la actualización de la base de datos y que se hayan comenzado a implementar los 3 requerimientos del Sprint 3. De momento se sabe que la actualización de la base de datos y la consulta del estado de la carga de un establecimiento se encuentran demoradas y no se comenzaron.