**Informe de reunión semanal 2**

Fecha de reunión: 18/11/2020

Involucrados: Todo el equipo de gestión.

Para esta fecha se esperaba contar con la actualización de la base de datos y los 3 requerimientos (F22, F30 y F36) ya completados. Solo se realizó la actualización de la base de datos y los 3 requerimientos están demorados por falta de tiempo por parte de los implementadores.

En vista de que el Sprint esta próximo a finalizar y que los requerimientos no se comenzaron a implementar, los mismos se van a replantear para el Sprint de ajustes.