**Minuta de Reunión de Fin de Sprint 3**

|  |  |
| --- | --- |
| Equipo de Gestión | Grupo 1 |
| Equipo de Implementación | Grupo 2 |
| Fecha | 23/11/2020 |
| Sprint que se evalúa | Sprint 3 |
| Objetivos cumplidos | * Actualización del diseño de la base de datos |
| Objetivos pendientes | * Consulta del estado de la carga de un establecimiento. * Consulta de la evolución de los datos. * Alerta ante nivel crítico de respiradores disponibles. |
| Correcciones a realizar |  |
| Observaciones |  |

**Análisis de sprint 3**

Como se ve en los objetivos pendientes, la mayoría de las actividades quedaron sin realizar (no se comenzaron) y a esto se suman las actividades faltantes del Sprint 2. Como el problema de esta situación fue identificado como poca disponibilidad de horario de la comisión implementadora durante el Sprint y ante la posibilidad de que esto se repita en el Sprint de ajustes, proponemos replantear las actividades pendientes para este, pero asignándole un orden de prioridad a las mismas, con el fin de enfocarnos en las funcionalidades que resultan de mayor interés. Las funcionalidades que consideramos de mayor prioridad son:

* F09 - Agregar entrada de seguimiento para un centro de salud
* F13 - Consultar datos de salud de un establecimiento específico
* F22 - Consultar estado de la carga de un establecimiento
* F30 - Alertar ante nivel crítico de respiradores disponibles

Se adjuntará una tabla de orden de prioridad al documento de los requerimientos a implementar en el Sprint de ajustes.

Grupo 1 (Gestor):

* Carranza, Franco Lautaro
* Michelis, Manuel Octavio
* Montano, Mauro
* Quijano, Martín Nahuel
* Stessens, Alejandro Alberto

Grupo 2 (Implementador):

* Loza, Carlos Ignacio
* Gimenez, Ezequiel
* Sacomani, Franco
* Stiep, María Sol
* Vera, Nicolas Alejandro