**Análisis**

**Planificación inicial versus ejecución**

**Sprint de ajustes**

Para este Sprint se habían planteado 4 actividades de desarrollo:

* Actualización de la base de datos.
* Consulta del estado de la carga de datos de un establecimiento.
* Consulta de la evolución de los datos
* Alerta de nivel crítico de respiradores.

Lo único que se llevó a cabo fue la actualización de la base de datos con los cambios necesarios para las consultas. El resto de las actividades quedaron pendientes porque, de acuerdo al equipo implementador, fueron semanas de muchas actividades y no encontraron el tiempo para poder desarrollarlas.

En vista de que este es un problema que se reitera, en la reunión de fin de Sprint nos planteamos debatir como se va a utilizar el tiempo de la mejor manera posible para enfocarnos en los requerimientos de mayor interés.