Estructura de desglose de trabajo

Tablero de Control Interactivo

Sprint 3

1. Gestión
   1. Reunión retrospectiva sprint 3
   2. Reunión semana 1
   3. Reunión semana 2
   4. Charla motivacional con desarrolladores
   5. Reunión con autoridades sanitarias sobre coordinación
   6. Reunión con autoridades sanitarias sobre infraestructura
   7. Reunión de inicio de sprint 3
2. Documentación
   1. Actualización del diseño de la base de datos
3. Implementación
   1. Consultas
      1. Estado de la carga de un establecimiento
      2. Estado de la carga de un distrito especifico
      3. Estado de la carga de una región sanitaria especifica
      4. Estado de la carga de una provincia especifica
      5. Estado de la carga a nivel nacional
      6. Evolución de los datos
   2. Utilidades
      1. Alerta ante la falta de carga de datos
      2. Alertar ante nivel crítico de respiradores disponibles
      3. Alertar ante nivel crítico de camas UTI disponibles
      4. Alertar ante nivel crítico de camas con gases centrales disponibles
4. Monitoreo
   1. Punto de control 1
   2. Punto de control 2
   3. Punto de control 3
5. Testing
   1. Consultas
   2. Utilidades