|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT OVERVIEW**  **STATEMENT** | **Nombre del Proyecto** | **Proyecto No.** | **Jefe del Proyecto** |
| Tablero de Control Interactivo COVID-19 | 02 | Ministerio de salud |
| **Problema** |  |  |  |
| En el escenario de la pandemia mundial por COVID 19 y debido al aumento constante de pacientes con coronavirus, el gobierno anunció a través de la Resolución 1330/2020 la necesidad de contar con un Tablero de Control Interactivo, propuesto por el Director Nacional de Gobernanza e Integración de los Sistemas de Salud, con el fin de monitorear en tiempo real los ingresos y egresos de pacientes en las camas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y otros recursos críticos disponibles en los distintos establecimientos de salud con internación del territorio nacional permitiendo adoptar medidas y articular acciones que sean efectivas en la lucha contra el coronavirus. | | | |
| **Meta** |  |  |  |
| Desarrollar un Tablero de Control Interactivo basado en los recursos críticos de cada establecimiento privado y público de la salud, el cual se vaya actualizando todos los días en tiempo real donde cada establecimiento de cada jurisdicción aportara información sobre las camas, cantidad de respiradores y estado de los pacientes. | | | |
| **Objetivos** |  |  |  |
| 1. Poder finalizar el tablero de control interactivo en estos próximos 2 meses o antes inclusive, para que estén disponibles los datos funcionando en tiempo real. 2. Tener los datos actualizados para controlar que el sistema de salud no colapse adoptando las medidas necesarias. 3. Desarrollar un sistema para poder migrar los datos de otros distritos evitando información duplicada. 4. Que la gente tenga acceso a la información actualizada sobre las camas ocupadas, respiradores y otros datos restantes. 5. Lograr que los pacientes se deriven al establecimiento de salud más cercano gracias a la información actualizada. 6. Lograr que cada establecimiento de cada jurisdicción acceda y cargue sus datos correctamente en el sistema. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterios de Éxito** |  |  |  |
| 1. Cumplir con la fecha estipulada en el primer objetivo. 2. Facilitar la actualización de los datos de los recursos críticos a través de un sistema de uso simple e intuitivo. 3. Facilitar la migración de distintos tipos de archivos a los usados por el sistema a implementar. 4. Permitir la centralización de los datos y obtener una útil forma de visualización de los mismos con el fin de incrementar la eficiencia y efectividad con la que se utilizan. | | | |
| **Suposiciones**  S. El grupo de trabajo debe estar capacitado para realizar el proyecto en tiempo y forma.  S. El presupuesto y tecnología es acorde al proyecto a realizar. | | | |
| **Riesgos**  R. Que no se termine el proyecto para la fecha estipulada por falta de experiencia del grupo de trabajo o la cantidad innecesaria de integrantes.  **Obstáculos**  O. Contar con un grupo de trabajo menor al que se necesitaba, por lo que se tendrá aumentar  los recursos humanos y que éstos no se demoren en adaptarse al proyecto. | | | |
| **Presentado por**  Comisión 1 APS | **Fecha de la Propuesta** | **Aprobado por**  DCIC | **Fecha de la Aceptación** |
| 16/09/2020 |