|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT OVERVIEW**  **STATEMENT** | **Nombre del Proyecto** | **Proyecto No.** | **Jefe del Proyecto** |
| Tablero de control interactivo COVID-19 | 02 | Ministerio de salud |
| **Oportunidad** |  |  |  |
| Al exitir tantos contagiados por el virus COVID-19 se busca crear un tablero de control interactivo con informacion veraz y actualizada que permita informar a la gente y a la vez adopter medidas y articular de manera oportuna. | | | |
| **Meta** |  |  |  |
| Desarrollar un tablero de control interactivo basado en los datos brindados por cada establecimiento privado y public de la salud, el cual se vaya actualizando todos los dias. | | | |
| **Objetivos** |  |  |  |
| 1. Poder finalizar el tablero de control interactivo en estos proximos 2 meses o antes inclusive, para que esten disponibles los datos funcionando en tiempo real. 2. Tener los datos actualizados para controlar que el sistema de salud collapse adoptando las medidas necesarias. 3. Desarrollar un sistema para poder migrar los datos de otros distritos evitando informacion duplicada. 4. Que la gente este con la informacion actualizada sobre las camas ocupadas, respiradores y los otros datos. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Criterios de Exito** |  |  |  |
| 1. Cumplir con la fecha estipulada en el primer objetivo | | | |
| **Suposiciones**  S.Este tablero deberia ayudar a que el sistema de salud en todo el pais funcione correctamente y mejor. | | | |
| **Riesgos**  R. Crear panico en la gente(?  **Obstáculos**  O. Contar con un grupo de trabajo menor al que se necesitaba, por lo que se tendrá aumentar y los recursos humanos y que éstos no se demoren en adaptarse al proyecto. | | | |
| **Presentado por**  Comision 1 APS | **Fecha de la Propuesta** | **Aprobado por**  DCIC | **Fecha de la Aceptación** |
| 16/09/2020 |

based on Figure 6.2, p. 131, *Effective Project Management*, 2nd ed., Robert K. Wysocki, Robert Beck Jr., David B.