Planificación general

Tablero de Control Interactivo

El proyecto para la realización del Tablero de Control Interactivo se desarrollará utilizando una metodología Ágil conformada por 3 sprints los cuales, a grandes rasgos, contemplan tanto actividades de gestión y control de proyecto como de implementación. Luego de las fechas estipuladas para los sprints se contará con una semana adicional en la cual se desarrollará un sprint para ajustar detalles de último momento los cuales serán detectados a través de las actividades de control.

Los 3 sprints están organizados de la siguiente manera:

**Sprint 1, del 08/10/2020 al 22/10/2020**

En este sprint se llevará a cabo la implementación de las altas, bajas y modificación de los usuarios, provincias, distritos, regiones sanitarias y establecimientos de salud. Además, se implementará la asociación de un responsable a un establecimiento.

En concordancia con estas implementaciones, también se desarrollará la base de datos para el almacenamiento de toda la información referida al proyecto.

**Sprint 2, del 22/10/2020 al 05/11/2020**

En el segundo sprint se implementarán las funcionalidades relacionas a las cargas de datos, tales como la carga propiamente dicha, la posibilidad de recuperar o importar datos de establecimiento y las notificaciones en caso de demoras en las cargas. También se destinará parte de este periodo a iniciar el desarrollo de la interfaz gráfica.

**Sprint 3, del 05/11/2020 al 19/11/2020**

En este sprint se terminará de desarrollar la interfaz gráfica, con los distintos tipos de vistas. Por otra parte, se trabajará en la implementación de todos los tipos de consultas planteadas.